도면검도시스템

장비 마스터 DB 구축 보고서

관리자 페이지 중심 — 외부 서비스 연동(REST API)

Version 2.0

2026년 5월 22일

작성: 도면검도시스템 PM/PO

ceo-justin@boonpod.io

# 목차

# 1. Executive Summary

본 보고서(v2)는 도면검도시스템의 관리자 페이지에서 LG전자 실내기·실외기·환기·판넬·시공자재 등 장비 마스터 데이터를 등록·관리하고, 견적·설계·시공 등 다른 서비스가 REST API로 본 데이터를 끌어다 쓸 수 있도록 하는 데이터베이스 설계를 제시한다.

v1과의 핵심 차이

- v1은 도면검도시스템 전체(프로젝트/도면/장비선정/견적)를 다뤘다면, v2는 장비 마스터 관리(MDM)에만 집중한다.

- 프로젝트·도면·방검출·부하·장비선정·장비일람·환기계산·견적 도메인을 모두 제외하고, 향후 별도 서비스에서 본 DB의 API를 호출하는 분산 구조로 전환.

- 외부 API 도메인 신규(api_keys, api_access_logs, system_settings), ETL 작업 관리 도메인 신규(spec_label_aliases, import_jobs, import_job_items, import_reject_log), 태그 시스템 신규(product_tags, product_tag_assignments) 추가.

- products 테이블에 status(DRAFT/PUBLISHED/ARCHIVED) 컬럼을 둬, 외부 노출 여부를 명시적으로 통제.

핵심 결론

- 도메인 6개 / 테이블 32개로 단순화. 단일 책임 원칙 적용 — 본 DB는 장비 정보만 책임.

- 외부 노출 뷰 3종(v_published_products, v_published_product_prices, v_published_product_specs) — API는 상태가 PUBLISHED인 제품만 노출.

- API 키 기반 인증 + scope(read:products/read:prices/read:specs/write:*) + rate limit + IP whitelist + 호출 로그 — 외부 서비스별 접근 통제.

- 스펙시트 라벨 어휘 차이 흡수를 위한 spec_label_aliases 테이블 도입 — LG 60+개 스펙시트의 라벨 불일치를 운영에서 한 줄 추가로 해결.

- ETL 작업 관리 도메인 — 관리자가 스펙시트를 업로드하면 작업 추적·결과 검증·실패 격리·재처리를 모두 화면에서 수행.

- DDL은 PostgreSQL 15+ 기준 97개 statement, 시드 13개 statement 모두 pglast 파서 검증 통과.

# 2. 시스템 범위 정의

## 2.1 포함 (v2 책임)

본 DB가 책임지는 데이터는 다음과 같다.

- 제품 카탈로그 — 카테고리, 시리즈, 모델, 가변 스펙(JSONB), 호환성(판넬·실외기·실내기·조합), 태그

- 가격 — 출하가/물가정보지/유통물가/적용금액 시계열 + 변경 이력

- 스펙시트 원본 파일 — file_uploads + spec_documents로 메타·해시·버전 관리

- ETL 작업 — 업로드부터 적재 결과까지 모든 단계 추적

- 외부 API 접근 통제 — API 키 발급/폐기, scope/IP/rate 제한, 호출 로그

- 사용자/권한/감사 — 관리자·편집자·뷰어·API 클라이언트 역할 분리

## 2.2 제외 (다른 서비스 책임)

다음 데이터는 별도 서비스(예: '프로젝트 서비스', '견적 서비스')에서 본 DB의 REST API를 호출하여 사용한다. 본 v2 DB는 이들 데이터를 보관하지 않는다.

- 프로젝트/고객사/건물/층/실 (clients, projects, buildings, floors, rooms 등)

- 도면/도면 버전/방검출 (drawings, drawing_versions, detected_rooms)

- 부하 계산 / 장비선정 / 장비일람 / 환기 계산

- 견적서 / 견적 항목 / 견적 수량 (quotes, quote_items, quote_quantities)

※ 이 분리로 인해 장비 정보의 단일 진실 공급원(Single Source of Truth)이 명확해진다. 견적 서비스에서 모델을 직접 저장하지 않고 본 DB의 product_id만 외래키로 보관하면, LG 단종/가격 변경 등이 자동으로 모든 서비스에 반영된다.

## 2.3 외부 서비스 연동 모델

외부 서비스(예: 견적 서비스, 설계 서비스, 시공 서비스, 분석 서비스)는 다음 방식으로 본 DB의 데이터를 사용한다.

- 관리자가 API 키 발급 — 외부 서비스별로 별도 키, scope 제한, 만료일 설정

- 외부 서비스가 본 DB의 REST API 호출 — /api/v1/products, /api/v1/products/{id}/prices 등

- 응답을 캐싱하거나 자기 DB에 product_id로만 참조 저장 — 가격/스펙은 매번 조회 또는 단기 캐싱

- 호출 이력은 api_access_logs로 기록 — 누가 무엇을 얼마나 호출했는지 추적

# 3. 데이터 모델 (6개 도메인 / 32개 테이블)

| # | 도메인 | 테이블 수 | 주요 엔티티 | 신규 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 마스터(Lookup) | 7 | refrigerant_types, fuel_types, power_supplies, compressor_types, fan_types, efficiency_grades, energy_sources | v1 유지 |
| 2 | 제품 카탈로그 | 11 | categories → subcategories → series → products + specs + panels + combinations + indoor_outdoor_compat + spec_documents + tags + tag_assignments | v1 + 태그 2종 신규 |
| 3 | 가격 | 3 | price_types, product_prices, price_change_logs | v1 유지 |
| 4 | ETL 작업 관리 | 4 | spec_label_aliases, import_jobs, import_job_items, import_reject_log | v2 신규 |
| 5 | 사용자/감사 | 4 | user_roles, users, audit_logs, file_uploads | v1 + audit_logs에 api_key_id FK 추가 |
| 6 | 외부 API | 3 | api_keys, api_access_logs, system_settings | v2 신규 |

## 3.1 제품 카탈로그 도메인 (핵심)

외부 서비스가 가장 많이 조회하는 도메인이다. 4단계 분류 + 호환성 매트릭스 + JSONB 가변 스펙으로 구성된다.

- product_categories : 대분류 (실내기/실외기/환기/판넬/시공자재/제어통신)

- product_subcategories : 중분류 (Multi V 실내기, GHP 실외기 등)

- product_series : 시리즈 (Multi V Super 5 고급형 등) — MFL 코드 자연키

- products : 실제 모델 — status(DRAFT/PUBLISHED/ARCHIVED)로 외부 노출 통제 + 핵심 11개 스펙 컬럼

- product_specs : 1:1 JSONB 가변 스펙 — GIN 인덱스로 키 기반 검색

- product_panels : 실내기 ↔ 판넬 N:M (is_default)

- product_combinations : 듀얼/조합 모델 = 단일 실외기 N대

- indoor_outdoor_compat : 실내기 × 실외기 호환 매트릭스

- spec_documents : 원본 스펙시트 파일 + MFL 코드 + 발행일

- product_tags + product_tag_assignments : '추천/신상/단종예정/한정판/베스트셀러/1등급' 등 자유 태그 (v2 신규)

## 3.2 ETL 작업 관리 도메인 (v2 신규)

스펙시트 60+개 / 가격표 시트의 라벨·모델명 불일치를 운영에서 안전하게 흡수하기 위한 도메인이다.

### 3.2.1 spec_label_aliases — 라벨 표준화

LG 스펙시트는 같은 항목인데 시트마다 라벨이 다르다. 예시:

- GHP/Chiller: 능력 → 냉방(정격) → kW

- MV Super: 냉방능력 → 정격 → kW

- MV IDU: 냉방능력 → 공칭용량 → W

- Ventilation: Nominal Capacity (영문)

이를 모두 canonical_key = cooling.rated.kw 로 매핑하는 규칙을 본 테이블에 한 줄씩 누적한다. ETL 코드를 수정할 필요가 없고, 새 라벨이 발견되면 관리자 화면에서 한 줄 추가만 하면 다음 적재부터 인식된다.

### 3.2.2 import_jobs / import_job_items

스펙시트 업로드 1회 = import_jobs 1행. 시트별 행 처리 결과는 import_job_items에 누적. 상태는 PENDING → RUNNING → COMPLETED/PARTIALLY_COMPLETED/FAILED로 전이한다. 카운터 컬럼(total_items, success_items, failed_items, rejected_items)으로 대시보드 즉시 표시.

### 3.2.3 import_reject_log

매칭 실패한 모델/라벨/값을 격리 보관. reject_type은 UNMATCHED_MODEL/UNKNOWN_LABEL/INVALID_VALUE/DUPLICATE 4종. 관리자가 suggested_action을 보고 조치 후 resolved=true로 마킹. 부분 인덱스 idx_reject_pending으로 미해결 항목만 빠르게 조회.

## 3.3 외부 API 도메인 (v2 신규)

### 3.3.1 api_keys

- key_prefix(8자) + key_hash(SHA-256) — 원본 키는 발급 시 1회만 노출, DB는 해시만 저장

- scopes (공백 구분 — 'read:products read:prices') — 엔드포인트별 권한 통제

- rate_limit_per_min — 외부 서비스별 호출 제한

- ip_whitelist (INET[]) — 허용 IP 목록 (NULL=전체)

- expires_at / revoked_at — 만료/폐기 관리

- 부분 인덱스 idx_api_keys_active = 유효한 키만 빠르게 조회

### 3.3.2 api_access_logs

모든 API 호출을 비동기 기록. endpoint, method, status_code, latency_ms, response_size_bytes, client_ip, user_agent 추적. 일별 호출량/오류율/지연시간 분석 가능. 향후 partitioning(월별 RANGE) 적용 권장.

### 3.3.3 system_settings

key-value 형태로 운영 환경변수 보관. default_price_type, catalog_publish_required_fields, api_default_page_size, etl_auto_publish, etl_reject_notify_email 등. value_type(string/number/boolean/json)으로 검증.

## 3.4 외부 노출 뷰 (3종)

API는 PUBLISHED 상태인 제품만 노출한다. 이를 일관되게 강제하기 위해 뷰로 래핑한다.

- v_published_products : 카테고리/시리즈/냉매/전원 조인 + 핵심 스펙 11개 컬럼 — /api/v1/products

- v_published_product_prices : 현행 가격(effective_end_date IS NULL) — /api/v1/products/{id}/prices

- v_published_product_specs : JSONB 스펙 — /api/v1/products/{id}/specs

# 4. REST API 엔드포인트 설계

외부 서비스가 본 DB의 데이터를 활용하기 위한 API를 정의한다. 전체 29개 엔드포인트의 상세는 별첨 '07_API_엔드포인트_설계' 시트 참조.

## 4.1 인증/인가

- 인증: HTTP 헤더 'Authorization: Bearer <api_key>' — key_prefix로 api_keys 빠른 조회 후 key_hash 검증

- 인가: 요청 엔드포인트에 필요한 scope이 api_keys.scopes에 포함되어야 함

- Rate Limit: api_keys.rate_limit_per_min 초과 시 HTTP 429 + Retry-After 헤더

- IP 제어: api_keys.ip_whitelist 미일치 시 HTTP 403

- 만료: api_keys.expires_at 도과 또는 revoked_at != NULL 시 HTTP 401

- 감사: 모든 호출은 api_access_logs로 비동기 기록

## 4.2 핵심 조회 엔드포인트 (외부 서비스 사용)

| 메서드 | 엔드포인트 | 용도 | 필요 scope |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/products | 제품 목록 (페이징·필터·검색) | read:products |
| GET | /api/v1/products/{id} | 제품 상세 + include | read:products |
| GET | /api/v1/products/{id}/specs | JSONB 스펙 | read:specs |
| GET | /api/v1/products/{id}/prices | 현행 가격 (가격유형별) | read:prices |
| GET | /api/v1/products/{id}/panels | 실내기 호환 판넬 | read:products |
| GET | /api/v1/products/{id}/compat-outdoors | 실내기→실외기 호환 | read:products |
| GET | /api/v1/products/{id}/compat-indoors | 실외기→실내기 호환 | read:products |
| GET | /api/v1/products/{id}/combinations | 조합(듀얼) 구성 | read:products |
| GET | /api/v1/products/search | JSONB spec_filter 고급 검색 | read:specs |
| GET | /api/v1/tags | 태그 목록 | read:products |
| GET | /api/v1/spec-documents/{id}/download | 원본 스펙시트 다운로드 | read:specs |

## 4.3 관리자/내부 전용 엔드포인트

- POST /api/v1/admin/products — 제품 등록 (status=DRAFT)

- PATCH /api/v1/admin/products/{id} — 제품 수정

- POST /api/v1/admin/products/{id}/publish — DRAFT → PUBLISHED (외부 노출 시작)

- POST /api/v1/admin/products/{id}/archive — ARCHIVE (외부 노출 중단)

- POST /api/v1/admin/imports — ETL 작업 등록 (file_upload_id, job_type)

- GET /api/v1/admin/imports/{id} — ETL 작업 상태/결과

- GET /api/v1/admin/imports/{id}/rejects — reject 목록

- POST /api/v1/admin/rejects/{id}/resolve — reject 해결

- POST /api/v1/admin/api-keys — API 키 발급 (전체 키는 응답 시 1회만 노출)

- DELETE /api/v1/admin/api-keys/{id} — API 키 폐기

## 4.4 응답/에러 규약

- JSON, UTF-8, ISO-8601 일시 (UTC 직렬화)

- 페이징: ?page=1&page_size=50 (system_settings로 기본/최대 제어)

- 에러 포맷: { error: { code, message, details } } 일관 적용

- 리소스 표현: 동일 도메인 객체는 호출 경로와 무관하게 동일 필드

- 캐싱: 카탈로그성 GET은 Cache-Control: public, max-age=300 권장

# 5. 관리자 페이지 핵심 워크플로우

스펙시트 업로드부터 외부 API 노출까지의 전 과정을 단계별로 정의한다. 전체 20단계의 상세는 별첨 '08_관리자_화면_플로우' 시트 참조.

## 5.1 신규 스펙시트 등록 흐름 (8단계)

- 관리자가 .xlsx 파일 업로드 → file_uploads INSERT (해시 자동 계산)

- ETL 작업 등록 — job_type 선택(SPEC_SHEET/CATALOG/PRICE), 대상 카테고리 지정 → import_jobs INSERT (status=PENDING)

- 워커가 작업 처리 — 시트별 행 파싱 → spec_label_aliases로 라벨 정규화 → products / product_specs 적재

- 매칭 실패 항목 격리 — import_reject_log에 reject_type/source_value/suggested_action 적재

- 작업 완료 알림 — system_settings.etl_reject_notify_email로 메일 발송

- 관리자 reject 화면에서 조치 — 라벨 추가 / 모델 등록 / 값 보정 후 resolved 처리

- 필요시 동일 파일로 ETL 재실행 → reject 0 목표

- 신규 제품은 status=DRAFT 상태로 등록됨

## 5.2 제품 게시(PUBLISH) 흐름 (5단계)

- DRAFT 목록 확인 — status='DRAFT' 필터

- 필수 컬럼 점검 — system_settings.catalog_publish_required_fields 기준 (cooling_capacity_w, heating_capacity_w, horsepower 등)

- 정보 보완 — 한글명, 분류, 핵심 스펙, 태그 부여 (audit_logs 자동 기록)

- 가격 입력 — 별도 가격 ETL 또는 수동 입력

- 게시 — POST /admin/products/{id}/publish → status=PUBLISHED + published_at 자동 (트리거 trg_set_published_at) → 외부 API 즉시 노출

## 5.3 외부 서비스 키 발급/관리 흐름

- 외부 서비스(예: 견적 서비스)가 본 시스템 사용 요청

- 관리자가 POST /admin/api-keys — name='견적 서비스', scopes='read:products read:prices', rate_limit=120, expires_at=2027-12-31

- 응답으로 full key를 1회만 노출 → 외부 서비스에 안전 채널로 전달

- 이후 호출은 api_access_logs로 누적 — 비정상 패턴(403/429/500 폭주) 모니터링

- 키 폐기가 필요하면 DELETE /admin/api-keys/{id} → revoked_at 세팅 → 다음 호출부터 401

## 5.4 운영 모니터링 지표

- v_import_jobs_summary — 적재 작업 성공률, 미해결 reject 수

- import_reject_log WHERE resolved=FALSE — 미해결 reject 누적량 (운영 부채)

- api_access_logs — 일별 호출량 / 외부 서비스별 호출량 / status_code 분포 / 평균 latency

- products WHERE status='DRAFT' AND created_at < NOW() - INTERVAL '14 days' — 14일 이상 미게시된 DRAFT

- products WHERE discontinued_at IS NOT NULL AND status='PUBLISHED' — 단종됐는데 PUBLISHED인 모델 (이상)

# 6. 마이그레이션 전략

기존 엑셀 데이터를 v2 DB로 적재하는 4단계 절차다. v1 보고서의 Phase 0~2와 동일하되, 프로젝트/도면/견적은 제외된다.

| Phase | 기간 | 범위 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 준비 | 1주 | DDL 적용·시드 적재·관리자 화면·API 게이트웨이 구축 | schema_v2.sql 무에러, seed_v2.sql 13개 INSERT 성공, /api/v1/health 200 |
| Phase 1 제품 카탈로그 | 2주 | LG 스펙시트 60+개 → ETL 작업으로 적재. 표준 장비선정표 LG제품 시트로 1차 카탈로그 보강 | products 1,500+ 행, product_specs.spec_data 채워짐, reject 100건 미만 |
| Phase 2 가격 | 1주 | RAW_제품 출하가/RAW_물가정보지/NOTE → 가격 시계열·변경이력 적재. 판넬 매핑 | 현행 가격 4종 모두 적재, v_published_product_prices 결과 검증 |
| Phase 3 게시 + API 오픈 | 1주 | PUBLISHED 일괄 전환, API 키 발급, 외부 서비스 통합 테스트 | /api/v1/products 200 + 응답 본문 검증, api_access_logs 정상 적재 |

## 6.1 ETL 표준 절차

- 관리자가 파일 업로드 → file_uploads

- ETL 작업 등록 → import_jobs (status=PENDING)

- 워커가 시트별 파싱 — staging 단계 없이 곧장 spec_label_aliases 적용

- 매칭 성공 → products / product_specs / product_prices에 INSERT 또는 UPDATE

- 매칭 실패 → import_reject_log 격리 + suggested_action 자동 생성

- 작업 종료 → import_jobs 카운터/상태 갱신, 알림 발송

- 관리자 reject 화면에서 조치 → 재실행 → reject 0 목표

## 6.2 모델명 매핑 정규화

- 괄호 부속 텍스트 제거: 'RNW1230X2SS (외)' → 'RNW1230X2SS'

- 공백/제어문자/개행 제거

- 하이픈 양방향 시도: 'GP-W560C2S' ↔ 'GPW560C2S'

- 대문자 통일

- 매칭 실패 → import_reject_log.reject_type='UNMATCHED_MODEL'로 격리

## 6.3 검증 체크리스트

| 검증 항목 | SQL | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 스펙시트 적재 | SELECT count(*) FROM product_specs WHERE spec_data <> '{}' | 60+ 행 |
| 모델 적재 | SELECT count(*) FROM products | 1,500+ 행 |
| 현행 가격 단일성 | SELECT product_id, price_type_id, count(*) FROM product_prices WHERE effective_end_date IS NULL GROUP BY 1,2 HAVING count(*)>1 | 0건 |
| DRAFT 미게시 점검 | SELECT count(*) FROM products WHERE status='DRAFT' AND created_at < NOW()-INTERVAL '14 days' | 0~소수 |
| 단종 vs 노출 정합성 | SELECT count(*) FROM products WHERE discontinued_at IS NOT NULL AND status='PUBLISHED' | 0건 |
| 미해결 reject 점검 | SELECT count(*) FROM import_reject_log WHERE resolved=FALSE | 운영 임계치 이하 |
| FK 무결성 | 각 자식 테이블의 부모 미존재 row 검출 (LEFT JOIN ... IS NULL) | 0건 |
| API 응답 정합성 | GET /api/v1/products?page=1&page_size=10 → 응답 행수 = SELECT count(*) FROM v_published_products LIMIT 10 | 일치 |

# 7. 운영 고려사항

## 7.1 성능

- 32개 테이블 / 수십 MB 데이터 규모 — 단일 PostgreSQL 인스턴스로 충분

- 외부 API 응답성능: v_published_products는 자주 호출되므로 Materialized View 전환 + 5분 단위 REFRESH 검토

- JSONB GIN(jsonb_path_ops) 인덱스로 spec_data @> '{...}' 검색 O(log n)

- api_access_logs는 시간 경과에 따라 폭증 → 월별 RANGE 파티션 + 90일 이전 콜드 스토리지 이동 권장

## 7.2 보안

- DB Role 분리: app_admin / app_etl / app_read

- API 키: key_hash만 저장(원본 키 DB에 평문 보관 금지), 발급 시 1회 노출 후 폐기 불가

- Rate Limit + IP Whitelist + 만료일 — 외부 서비스별 통제

- HTTPS 강제, TLS 1.2 이상

- audit_logs: 모든 INSERT/UPDATE/DELETE 추적 (user_id 또는 api_key_id, IP, before/after)

- 관리자 화면: 2FA + Session 만료(예: 60분) + 동시 세션 제한

## 7.3 백업·복구

- 일일 pg_dump + WAL 아카이빙(PITR) — RPO 5분, RTO 1시간

- file_uploads의 원본 파일은 오브젝트 스토리지(S3/MinIO)에 별도 저장, file_hash로 무결성 검증

- 스펙시트 변경 감지: 동일 MFL 코드 + 새 file_hash → 자동 신규 spec_documents row

## 7.4 확장성

- 멀티 테넌시 필요 시: organizations 테이블 추가 + 주요 테이블에 organization_id

- 타사 제품(삼성/캐리어/미쓰비시/다이킨) 확장: products.manufacturer 컬럼 활용 + 카테고리 추가

- API 버전 관리: /api/v1, /api/v2 병행 운영 → 외부 서비스 점진 마이그레이션

- Webhook 추가 고려: 가격 변경/단종 알림을 외부 서비스로 푸시 (현재는 polling)

## 7.5 데이터 거버넌스

- DRAFT → PUBLISHED 전환은 관리자만 가능 — 외부 노출 게이트키핑

- 단종 모델은 ARCHIVED 또는 discontinued_at만 설정, 삭제 금지 (이력 보존)

- 가격 갱신은 NOTE 시트 형식의 changelog와 함께 적재 (price_change_logs)

- spec_label_aliases는 변경 시 다음 ETL부터 적용 — 기존 데이터 재처리는 별도 작업

- API 키는 외부 서비스 1개당 1개 원칙, 공유 금지

# 8. 향후 로드맵

## 8.1 단기 (1~3개월)

- Phase 0~2 완료: DDL 적용, 스펙시트 60+개 적재, 가격 시계열 적재

- 관리자 화면: 제품 카탈로그 CRUD, ETL 업로드/모니터링, reject 처리

- 외부 API v1 출시: 카테고리/제품/스펙/가격 조회 엔드포인트

- 첫 외부 서비스 통합 (예: 견적 서비스)

## 8.2 중기 (3~6개월)

- API 키 자가 발급 포털 — 외부 서비스 담당자가 직접 키 신청

- Webhook 발행 — 가격 변경/단종/신규 등록 알림

- AI 라벨 매칭 — spec_label_aliases 자동 추천 (LLM 활용)

- 스펙시트 변경 자동 감지·적재 — 정기 폴링 또는 LG 사이트 모니터링

- Materialized View + 5분 REFRESH로 API 성능 강화

## 8.3 장기 (6~12개월)

- 타사 제품 카탈로그 추가 (삼성/캐리어/미쓰비시/다이킨)

- API v2 — GraphQL 옵션 추가, 다수 서비스의 N+1 조회 해소

- 실시간 가격 연동 — LG/대리점 API 직접 연결

- 사용 데이터 분석 대시보드 — 어떤 모델이 어떤 서비스에서 얼마나 조회되는지

- 모바일 관리자 앱 — 외근 중 reject 처리 가능

# 9. 별첨

본 보고서의 상세 구조는 동봉된 Excel 별첨 v2 파일을 참조하라.

파일명: DB_설계_별첨_v2.xlsx

저장 위치: \06_DB설계 폴더

## 별첨 시트 구성 (9시트)

| 시트 | 내용 |
| --- | --- |
| 00_README | v2의 범위·v1과의 차이·설계 원칙 |
| 01_엔티티_요약 | 32개 테이블 도메인별 목록 |
| 02_엑셀_DB_매핑 | LG 스펙시트·견적양식 → DB 테이블 매핑 (8건) |
| 03_테이블_정의서 | 전체 테이블 컬럼 명세 (233행) |
| 04_제품_카테고리 | LG 제품 3단계 분류 + MFL 코드 + 샘플 모델 (62행) |
| 05_PostgreSQL_DDL | CREATE TABLE / INDEX / TRIGGER / VIEW 전체 (97개 statement) |
| 06_샘플_시드_데이터 | Lookup + 태그 + 시스템설정 + 라벨 alias 시드 (13 INSERT 묶음) |
| 07_API_엔드포인트_설계 | 외부 서비스 연동용 29개 REST API 명세 |
| 08_관리자_화면_플로우 | 스펙시트 업로드 → 게시 → API 노출 20단계 |

※ DDL 97개 statement + 시드 13개 statement 모두 pglast 파서 검증 완료. PostgreSQL 15+ 인스턴스에 그대로 실행 가능.

## 실행 순서

- PostgreSQL 15+ DB 생성 (CREATE DATABASE equipment_master WITH ENCODING 'UTF8')

- psql -d equipment_master -f 01_schema_v2.sql

- psql -d equipment_master -f 02_seed_v2.sql

- 관리자 1명 INSERT (수동, password_hash 별도 생성)

- 관리자 화면 접속 → 첫 스펙시트 업로드 → ETL 작업 등록 → 결과 검증

- PUBLISHED 전환 → API 키 발급 → 외부 서비스 통합 테스트

— 보고서 v2 끝 —